**О ходе выполнения мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и физически ослабленных лиц в рамках реализации Государственной программы «Социальная защита»**

**на 2021-2025 годы**

**В 2021 году в районе реализованы следующие мероприятия:**

- В ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 2 г. Дятлово»:

Работы выполнены частично: обустроен пандус и поручни у входа в здание, положена тактильная плитка. Изготовлены и установлены 1 мнемосхема, 4 таблички шрифтом Брайля возле кабинетов на первом этаже, кнопка вызова персонала на калитке и при входе в здание. Приобретен и установлен речевой информатор. Нанесена контрастная маркировка на дверную ручку, кнопки вызова персонала. Имеется контрастная маркировка на первой им последней ступенях лестничного марша при входе в здание, на стеклянной поверхности входной двери. Израсходовано 1460,05 рублей не программных средств местного бюджета.

Ведется закупка противоскользящего покрытия по металлу для пандуса, металлических индикаторов для установки на первой и последней ступенях лестницы, строительных материалов для оборудования санузла (устройство полукабинок, перил, сантехнического оборудования).

Все мероприятия по созданию безбарьерной среды запланировано выполнить в 4 квартале 2021 года.

- В учреждении здравоохранения (Вензовецкий фельдшерско-акушерский пункт) установлен пандус и поручень за счет средств районного бюджета на сумму 300,00 рублей (не запланированное мероприятие). На Подвеликовском и Руда-Яворском фельдшерско-акушерских пунктах обеспечена установка пандусов и поручней, контрастная маркировка стеклянных дверей. На Подвеликовском ФАПе работы выполнены за счет средств районного бюджета в размере 289,00 рублей. На Руда-Яворском ФАПе – за счет средств районного бюджета в размере 292,00 рубля.

- В учреждении культуры (отдел культуры и досуга «Козловщинский Дом культуры») в ходе капитального ремонта за счет средств областного бюджета произведено устройство площадки, пандуса, поручней, укладка тактильной плитки. Ведется процедура закупки по приобретению кнопки вызова персонала, речевого информатора, табличек шрифтом Брайля, мнемосхем. В настоящее время работы продолжаются. Завершение работ планируется в 4 квартале 2021 года.

Вне плана в зданиях государственного учреждения культуры «Дятловская районная библиотека» по адресу: г. Дятлово, ул. Чапаева, д. 18 и Новоельнянской горпоселковой библиотеки по адресу: г. п. Новоельня, ул. Снитко, д. 4 установлены приемники с кнопками вызова персонала и тактильными табличками размером 150х150 мм общей стоимостью 123,00 рубля.

- На объектах жилого фонда работы по созданию доступной среды выполнены в сентябре 2021 года за счет собственных средств на сумму 73,00 рубля. Контрастная маркировка выполнена в рамках технического обслуживания жилфонда.

На автостанции г. Дятлово обозначены знаком два парковочных места для транспорта инвалидов-колясочников.

С целью контроля за выполнением запланированных работ вопросы реализации мероприятий подпрограммы ежеквартально рассматриваются на заседании районной межведомственной комиссии. За 9 месяцев текущего года проведено 3 заседания комиссии.

С целью разъяснения применения Методических рекомендаций по определению доступности объектов и адаптации услуг, предоставляемых населению, с учетом особых потребностей инвалидов 15.09.2021 года проведен семинар-учеба по соблюдению технических норм и правил создания доступной среды с участием заместителя председателя райисполкома Кухаревича И.С. На семинар были приглашены представители РУП ЖКХ, районного потребительского общества, общественного объединения инвалидов, заинтересованные руководители и представители отделов райисполкома, ГУ «Центр социального обслуживания населения Дятловского района». Информация о проведении семинара-учебы освещена в районной газете «Перамога».

**За период январь-декабрь 2022 года:**

- **на объекте учреждений социального обслуживания** и органов по труду, занятости и социальной защите (государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Дятловского района») приобретен информатор речевой звуковой электронный с дистанционным управлением Б220В (3 штуки) на сумму 1485,00 руб., тактильная мнемосхема со шрифтом Брайля на сумму 347,66 руб., тактильная плиткана сумму 567,34 руб. Освоение составило 2400,00 (100%);

- **на объектах жилого фонда** (аг. Гезгалы, д. 1, два подъезда) проведены работы в двух подъездах по устройству пандуса с поручнем, контрастная маркировка, понижение бордюрного камня, на общую сумму 670,00 рублей;

-**в учреждениях здравоохранения**:

на ГорковскомФАПевыполнены работы по установке пандуса и поручня, контрастная маркировка стеклянных дверей, установлен речевой информатор, вывеска шрифтом Брайля, уложена тактильная плитка на ступенях на сумму 747,01 рублей;

на ЛопушанскомФАПевыполнены работы по установке пандуса и поручня, контрастная маркировка стеклянных дверей, установлен речевой информатор, вывеска шрифтом Брайля, уложена тактильная плитка на ступенях на сумму 747,01 рублей;

- **в учреждении культуры** (отдел культуры и досуга «Козловщинский Дом культуры») за счёт средств районного бюджета санузлы для инвалидов-колясочников дооборудованы для инвалидов по зрению (приобретены и установлены мнемосхема, речевой информатор, тактильные направляющие). Речевой информатор зарегистрирован в программе BuzzPoint.